Реализация федеральных проектов «Образование» и «Демография»

на территории Оренбургского района

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Демография» в период с 2019 по 2021 год в Оренбургском районе будут введены в эксплуатацию 13 зданий детских садов и создано 1005 новых мест, в том числе:

В 2019 г. будут приобретены 9 зданий ДОО на 445 мест:

5 зданий на 35 мест (с. им. 9 Января, пос. Ленина, с. Ивановка,  
 пос. Пригородный, с. Павловка);

3 здания на 60 мест (с. Южный Урал, 2 здания с. Подгородняя Покровка);

здание на 90 мест в с. Ивановка (ЖК Перовский).

В 2020 г. предполагается ввод в эксплуатацию 3 зданий дошкольных образовательных организаций на 420 мест, на следующих территориях:

- 140 мест в ЖК «Заречье» п. Ленина;

- 140 мест в ЖК «Экодолье» с. Ивановка;

- 140 мест в с. Нежинка.

06.08.2019 г. размещена информация о проведении конкурса на проведение проектно-изыскательских работ, ориентировочная дата заключения контракта 16.09.2019г.

В 2021г. будет введено в эксплуатацию здание на 140 мест в ЖК «Приуралье» с. Ивановка.

В рамках регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование» в 2019г.

- будет построена школа на 264 места в с. им.9 Января,

- проведен капитальный ремонт здания Первомайской школы;

к 2020 - 2021 г. запланировано строительство школы на 500 мест в с. Подгородняя Покровка.

В целях строительства школы в с им. 9 Января, по результатам электронного аукциона 11 марта 2019 г. с ООО «ЛистПромСтрой» заключен муниципальный контракт, срок окончания работ обозначен до 30 ноября 2019г.

06 августа 2019г. размещена информация о проведении электронного аукциона на поставку оборудования, для обеспечения ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта), ориентировочная дата заключения контракта 02 сентября 2019 г.